Smart PLU
Réunion du 9/1/18
Richard Mitanchey (CEREMA)/ Marc Leobet (CGDD/DRI)

Principales conclusions :
- le lexique sous tableur et dans la forme fournie à partir du PLU de Lorient semble exploitable facilement pour produire une ontologie. Il doit servir de modèle pour les lexiques suivants.
- il est donc possible de produire un livrable vers NUMEN Digital conforme aux standards internationaux.
- cette ontologie sera réutilisable même en dehors de SmartPLU. Par exemple, il pourra enrichir Urbamet.
- le format .rdf (du web sémantique) offre une réponse à la complexité des enchaînements de condition dans un PLU.
- elle offre un point de départ à l'animation du groupe d'experts urbanistes DDT-Collectivités.

Autres points :
- nous allons produire un livrable conforme aux règles du web sémantique <sujet-prédicat-objet>, celui du format .rdf.
- Nous pensions prendre comme point de départ de décryptage des PLU la structure en article. Or, elle a beaucoup évolué en 2015 (décret 2015-1783 du 28/12/15.
Question à la DHUP : faut-il prendre les fiches techniques du décret comme structure de référence des PLU ? Cela conduirait, par exemple, à prévoir une matrice de transformation des structures des PLU antérieurs.
Question pendante à voir avec NUMEN : cette structure est-elle en réalité utile ?
- les règles se concentrent sur deux sujets : stationnement et positions relatives à la voirie et autres objets proches.
Question à la DHUP : le stationnement est-il une condition de forme au sens du projet Smart PLU ?
A ce stade, LBT considère que c'est un sujet intéressant à traiter vu sa complexité et en accord avec la décision de jouer la preuve de concept sur des cas complexes. Toutefois, en cas de problème et si le stationnement était plutôt hors-champ, son abandon pourrait être une solution de flexibilité.
- L'échange sur l'ontologie a conduit à avancer sur la préparation de la réunion du groupe d'experts de fin janvier :
– on attend du groupe d'experts qu'il valide, corrige et comble les manques de l'ontologie de départ ;
- la présence de R. Mitanchey est requise ;
- il est proposé de leur envoyer avant la réunion l'ontologie sous forme de tableau ;
- l'ontologie sera mise à jour en direct (autant que possible) pendant la réunion pour à la fois servir de compte-rendu, montrer aux experts l'impact immédiat de leur participation et favoriser leur appropriation du projet.
- LBT doit produire un texte d'accompagnement pédagogique pour introduire le projet et le travail de R. Mitanchey auprès du groupe.
- il est décidé qu'à l'extérieur du cercle des spécialistes, une ontologie sera appelée « concepts métiers » ou « les objets de l'urbanisme » (il faut juste choisir).